АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ВАРНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2012 г.   	 №   51

Об организации подготовки к

пропуску паводковых вод 2012года

В целях своевременной и качественной подготовки к пропуску весеннего паводка 2012 года Администрация Варненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Ответственность за организацию и контроль над проведением паводковых мероприятий в районе возложить на районную комиссию по чрезвычайным ситуациям (Парфенов Е.А.).

- Районной комиссии по чрезвычайным ситуациям приступить к выполнению плана подготовки к пропуску весеннего паводка с 21 февраля 2012 года.

- Утвердить:

- план выполнения мероприятий по подготовке к весеннему паводку на 2012 год;

- состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- перечень основных мероприятий по подготовке к пропуску паводка;

- план инженерно-технических мероприятий к весеннему паводку;

- план закрепления объектов района за предприятиями и организациями района.

- Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, председателя   КЧС Варненского муниципального района Парфенова Е.А.

Глава

Варненского муниципального района                                          С.В.Маклаков

Исполнил                                     Говорухин В.А.

Согласовано                                Дубкова Л.С.

Павловский С.А.

ПЛАН

закрепления объектов за организациями и

предприятиями района

| № п/п | Наименование объекта, закрепленного за предприятием | Предприятие, организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плотина со шлюзами на р. Нижний Тогузак | ООО «Варнаагромаш» |
| 2. | Плотина на р. Нижний Тогузак (у СТОа) | ЗАО «Спецстрой» |
| 3. | Мост через р. Нижний Тогузак в п. Тамерлан и переезд через р. Нижний Тогузак под ж/д Мост (пер. Школьный) | ОАО «Варненское ДРСУ» |
| 4. | Переходы газопровода через р. Нижний Тогузак, газопроводы в населенных пунктах | ОАО «Челябгазком» |
| 5. | Магистральные газопроводы вне населенных пунктов | Главы поселений |
| 6. | Дороги областного значения, мосты, путепроводы и др. сооружения на них | ОАО «ДРСУ», ГИБДД |
| 7. | Дороги местного значения, плотины, дамбы и др. гидротехнические сооружения на реках и др. водоемах района | Главы поселений, руководители хозяйств, арендаторы водоемов |

Председатель КЧС,

Заместитель Главы

Варненского муниципального района                                            Е.А. Парфенов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                             В.А.Говорухин

ПЛАН

закрепления ГТС за сельскими поселениями

| № ГТС | Сельское поселение | ФИО главы | Предприятие | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варненское | Щербаков М.Н. | Агромаш | Коновалов В.Н. |
| 2 | Новоуральское | Зубков В.М. | ООО «Новый Урал» | Кардаполов Н.А. |
| 3 | Алексеевское | Шевяков В.И. | СПК Алексеевское | Резватов И.А. |
| 5 | Новоуральское | Зубков В.М. | ООО «Новый Урал» | Кардаполов Н.А. |
| 6 | Новоуральское | Зубков В.М. | ООО «Новый Урал» | Кардаполов Н.А. |
| 8 | Толстинское | Белоус В.А. | ООО «Толстинское» | Кардаполов Н.А. |
| 9 | Толстинское | Белоус В.А. | ООО «Толстинское» | Кардаполов Н.А. |
| 10 | Варненское | Щербаков М.Н. | ООО «Варненское» | Анишин В.Н. |
| 11 | Катенинское | Николаев В.М. | Агрострой | Ильин И.М. |
| 12 | Катенинское | Николаев В.М. | Агрострой | Ильин И.М. |
| 14 | Кулевчинское | Мельников В.В. | ООО «Кулевчинское» | Шалгинбаев Р.Т. |
| 15 | Краснооктябрьское | Джиранова Г.С. | ООО «Заозёрное» | Сошников В.Д. |
| 17 | Кулевчинское | Мельников В.В. | ООО «Кулевчинское» | Шалгинбаев Р.Т. |
| 18 | Кулевчинское | Мельников В.В. | ООО «Кулевчинское» | Шалгинбаев Р.Т. |
| 21 | Кулевчинское | Мельников В.В. | ООО «Кулевчинское» | Шалгинбаев Р.Т. |

Ответственными за формирование дежурных и аварийно-спасательных подразделений на сельскохозяйственных предприятиях района, обеспечение их  спецодеждой, инструментами, механизмами, транспортом, аварийными запасами материалов и руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций являются главы сельских поселений и руководители хозяйств.

Председатель КЧС,

Заместитель Главы

Варненского муниципального района                                            Е.А. Парфенов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                             В.А.Говорухин

ПЛАН

выполнения инженерно-технических мероприятий к весеннему паводку 2012 года

на территории Варненского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполне-ния | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование гидротехнических сооружений на территории района | до 18. 03. 2012 г. | КЧС района |  |
| 2. | Подготовить заявку на проведение взрывных работ с целью защиты ГТС, мостов и ликвидации ледовых заторов | -«- | Председатель КЧС |  |
| 3. | Выполнить необходимые работы по обеспечению беспрепятственного стока воды через водостоки дорог, мостов и улиц населенных пунктов | до 11. 03. 2012 г. | ОАО «ДРСУ», МУП «Жил-коммунсервис» |  |
| 4. | Произвести очистку водоотводных каналов, плотин от снеговых заносов | до 18. 03. 2011 г. | Руководители СПК, главы СП |  |
| 5. | Создать аварийные запасы щебня в каменно-щебеночном карьере | до 01. 04. 2012 г. | ОАО «ДРСУ», ЗАО «ДМК», руководители хозяйств |  |
| 6. | Произвести обслуживание боновой ледозащиты шлюзовой плотины в с. Варна | до 01.03. 2011 г. | ООО «Варнаагромаш» |  |
| 7. | Произвести работы по вскрытию плотины и объездной дороги для обеспечения интенсивного пропуска воды (при угрозе подтопления с. Варна | по особо-му указа-нию КЧС района | ОАО «Варненское ДРСУ», «Спецстрой» |  |
| 8. | Выполнить работы по сносу насыпей, служащих переездами в населенных пунктах | до 31. 03. 2012 г. | В соответствии с планом закрепления объектов |  |

Председатель КЧС,

Заместитель Главы

Варненского муниципального района                                            Е.А. Парфенов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                             В.А.Говорухин

ПЛАН

выполнения мероприятий по подготовке к весеннему

паводку 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Исполнители | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вынести вопросы подготовки к пропуску весеннего половодья на рассмотрение районной КЧС | до 25.02. 2012 г. | Комиссия по ЧС |  |
| 2. | Организовать проверку гидротехнических сооружений (ГТС), принять меры по устранению обнаруженных недостатков | до 18.03. 2012 г. | Районные и сельские КЧС |  |
| 3. | Проверить готовность систем оповещения связи | -«- | ОАО «Связьинформ» |  |
| 4. | Заключить договор на проведение взрывных работ с целью защиты ГТС, мостов и ликвидации заторов | до 11.03. 2012 г. | Председатель районной КЧС |  |
| 5. | Создать необходимый запас ГСМ на случай возникновения ЧС во время паводка | до 25.03. 2012 г. | Руководитель Тамерланской нефтебазы |  |
| 6. | Проконтролировать санитарное и экологическое состояние территории района перед паводком, во время его прохождения и после его окончания | с 01.03. 13г. до окончания паводка | Инспекция «Роспотребнадзора», служба экологии, ветстанция |  |
| 7. | Проконтролировать пожарную безопасность территории района, готовность сельских пожарных подразделений | до 01.04. 2011 г. | ПЧ-58 ГУ «9 ОФПС» |  |
| 8. | Произвести необходимые профилактические работы в системе газоснабжения района. Во время паводка держать в повышенной готовности аварийные звенья и технику | до 01.04. 2011 г. | Начальник Варненского участка «Карталымеж-райгаз» |  |
| 9. | Произвести профилактические работы в системах теплоэлектроснабжения | до 04.03. 2012 г. | РЭС, МУ «ВАПЭ», Варн.участ. ОЭСК |  |
| 10. | Выполнить необходимые работы на дорогах и мостах для обеспечения безопасности движения по ним во время прохождения паводка | до 01.04. 2012 г. | ОАО «Варненское ДРСУ» |  |
| 11. | Проверить состояние дорог, мостов, провести необходимую работу среди водительского состава предприятий района, осуществлять повышенный контроль за безопасностью движения, особенно в местах переправ (переездов, мостов) через водоемы района | до оконча-ния паводка | ГИБДД |  |
| 12. | Разработать план действий КЧС по подготовке и пропуску весеннего паводка | до 25.02. 2012 г. | Главы СП, пред-седатели КЧС |  |
| 13. | Принять меры по организации необходимого количества постов наблюдения за паводковой обстановкой на водоемах | до 01.04. 2012 г. | Главы СП, председатели КЧС, отв. за объекты |  |
| 14. | Определить силы и средства для предотвращения и ликвидации воз-можных ЧС, провести проверку их готовности к действиям в условиях ЧС | до 11. 03. 2012 г. | Комиссии по ЧС при СП |  |
| 15. | Уточнить расчет транспорта и численность населения на эвакуацию из зон возможного затопления, решить вопросы сохранности имущества граждан, создать необходимый запас плавсредств, материальных ресурсов, запасов ГСМ, резерва жилья для эваконаселения | до 11. 03 2012 г. | Главы СП, комиссии по ЧС |  |
| 16. | Представить в районную КЧС: -планы мероприятий по паводку; -расчеты сил и средств -сведения по количеству и местам установки наблюдательных постов с указанием номеров телефонов; -акты обследования плотин. | до 18.03. 2012 г. | Главы СП |  |
| 17. | Представить в районную КЧС отчеты о проведенных мероприятиях по подготовке к паводку (в произвольной форме) | до 21.03. 2012 г. | -«- |  |

Председатель КЧС,

Заместитель Главы

Варненского муниципального района                                            Е.А. Парфенов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                             В.А.Говорухин

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, подлежащих включению

в план работ комиссий по ЧС по подготовке и

пропуску весеннего паводка

1. Проверить состояние плотин, дамб, береговых укрепительных сооружений, обводных водосбрасывающих устройств, данных водосброс и подъездных путей с принятием дополнительных мер по приведению их в исправное  состояние, а также укреплению  в процессе прохождения паводка.

2. Проверить состояние ливнестоков, возможность подтопления отдельных зданий и сооружений грунтовыми и паводковыми водами с принятием предохранительных мер при необходимости.

3. Проверить состояние инженерных путей и сооружений (газопроводов, сетей канализации, радио, телефона, электролиний и электроустановок) для принятия мер по предотвращению порывов трубопроводов, затопления их водой или попаданию  сырости в энергосистемы, обрушение опор и самих инженерных сетей и сооружений, сохранность водозаборных колонок и колодцев.

4. Проверить условия хранения удобрений и ядохимикатов, навоза и перегноя, а также состояние свалок с принятием мер против размыва их в водопроводы, водяные колодцы и водоемы.

5. Проверить санитарно – эпидемиологическую   и   экологическую обстановку с принятием самых срочных мер по предотвращению возникновения очагов заболевания среди населения и в животноводстве.

6. Проверить состояние дорог, мостов, проездов, пешеходных мостиков с принятием мер по обеспечению нормального проезда транспорта и  передвижения пешеходов на дорогах и улицах в период оттаивания основания дорожного  полотна, также прохождения транспорта через реки в период прохождения паводка.

7. Сформировать дежурные аварийные подразделения (бригады, звенья) с подготовкой их теоретически и практически путем разбора и анализа характерных для паводка чрезвычайных ситуаций из опыта прошлых лет; обеспечить аварийные формирования спецодеждой, инструментом и инвентарем в соответствии со спецификой выполняемых работ.

8. Создать аварийные запасы материалов (щебень, отсев, песок, грунт, бутовый камень, лес круглый и др.).

9. Закрепить за аварийными бригадами технику, автотранспорт, механизмы и оборудование, запасы топлива, необходимые для выполнения работ в чрезвычайных ситуациях.

10. Строительными организациями провести соответствующие предупредительные работы на объектах по предотвращению попадания грунтовых и талых вод в здания и под фундаменты при оттаивании грунта.

11. Провести разъяснительную работу среди населения, особенно среди рыболовов, детей и подростков об опасности нахождения на льду в предпаводковый и паводковый период, использовать для этого местную печать, радио, предупредительные надписи и плакаты.

12. Разработать и организовать четкое исполнение системы оповещения.

Председатель КЧС,

Заместитель Главы

Варненского муниципального района                                            Е.А. Парфенов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                             В.А.Говорухин

Состав

сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Предприятие, организация, ответственный руководитель | Численность бригад (чел.) | Выделяемый транспорт, техника, механизмы (количество ед.) | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пост. го-товн. | Повыш го- товн. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Варненский участок ОАО «Челябгазком» Чалышев Сергей Николаевич | 1 | 4 | 5 | Газель - 1; |  |
| 2. | Варненский цех Магнитогорского МУЭС Колосов Сергей Вячеславович | 5 | - | 5 | Автомашины – 1; буроям – 1 |  |
| 3. | ООО «Спецстрой» Ложкин Анатолий Алексеевич | - | - | - | Автомашина Урал; экскаватор; ЮМЗ, |  |
| 4. | КЭТС Варненский участок Тазетдинов Раис Шакирович | 3 | 4 | 7 | Автомашина ГАЗ-66,; эксквататор –1; САГ |  |
| 5. | МУП «Коммунжилсервис» Комаров Владимир Иванович | 6 | 4 | 10 | МТЗ-80; САГ; ЭО-2621; бойлеры – 4 | 1 звено 5 чел. |
| 6. | ОАО «Троицкие электрические сети» Варненский участок Гуриненко Николай Иванович | 3 | - | 3 | ГАЗ-66 – 3; буроям; кран; автомашина Урал | 1 звено 5 чел. |
| 7. | ОАО «Варненское ДРСУ» Шадских Владимир Александрович | 12 | - | 12 | Т-130 с рыхлителем; Урал (снегоочистит.); бульдозер – 2; автомашина, | 1 звено 5 чел. |
| 9. | Варнаагропромэнерго» Юсупов Арыстан Батталович | 2 | - | 2 | Автомашина; буроям; автокран |  |
| 10. | ОАО «Варнаагромаш» Коновалов Владимир Николаевич | 3 | 6 | 9 | А/самосвалы – 2; | 5 чел. а/спас. бригада |
| 11. | Варненское МАТП Мельник Виктор Александрович | - | - | - | Автобусы – 2 |  |
| 12. | МП «Водоканал» Гладских Николай Александрович | 3 | 6 | 9 | Бойлеры – 2; экскаватор – 1; МТЗ-80 |  |
| 13. | ОАО Варненское предприятие «Партнер» Черных Федор Федорович | - | - | - | Погрузчик; Камаз - 2 |  |
| 14. | Тамерланская нефтебаза Росс Иван Имануилович | 8 | - | 8 | Пожарная автомашина; КАМАЗ | 1 звено 3 чел. |
| 15. | ОАО «Варнаагростройсервис» Ильин Игорь Михайлович | 2 | 4 | 6 | Компрессор; |  |
| 16. | ОАО Варненский прорабский участок «Агроспецмонтаж» Рахмеев Наиль Гиззатович | 3 | - | 3 | ГАЗ-52, САГ; |  |
| 17. | ОАО «Варненский КХП» Пимахина Наталья Петровна | 4 | - | 4 | МТЗ-80; автобус; экскаватор, сварочный аппарат | З звена 15 чел. |
| 18. | Варненское ОПО Акбердина Валентина Кузьминична | - | - | - | Автолавка – 1 |  |
| 19. | Управление сельского хозяйства и продовольствия Иващенко Александр Владимирович |  |  |  | По собственному плану | 6 чел. |

Председатель КЧС,

Заместитель Главы

Варненского муниципального района                                            Е.А. Парфенов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                             В.А.Говорухин

Состав

районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Парфенов Е.А.. - зам. главы района, председатель КЧС, тел. 2-11-35;

Говорухин В.А.. - начальник отдела по делам ГО и ЧС, зам. председателя КЧС, тел. 2-13-69.

Члены КЧС:

Путько В. Н. - начальник РОВД, тел. 2-10-05;

Ракаев Р. Р. - начальник ПЧ-58, тел. 2-14-65;

Моисеев К.Ю. - главный врач ЦРБ, тел.  2-12-30;

Сенк С.В.- специалист «Роспотребнадзора», тел. 2-11-39;

Гальт А. О. - начальник ГИБДД, тел. 2-17-91;

Нетребов В. Я. - начальник ДПМК-1, тел. 2-15-91;

Шадских В. А.- генеральный директор ОАО «Варненское ДРСУ»,

тел. 2-12-84;

Коломыцев Н.А.	- начальник управления сельского хозяйства, тел. 2-10-40;

Усов П.А. - начальник службы связи и оповещения, тел.2-13-40;

Гладских Н. А. - начальник МУ «Варненский водоканал», тел. 2-15-41;

Тазетдинов Р.Ш. - начальник Варненского участка Карталинских ЭТС,

тел. 2-27-96;

Чалышев С.Н. - начальник Варненского участка «Карталымежрайгаз»,

тел. 2-10-65

Павловский С. А. –  заместитель начальник МУ « Управление строительства и ЖКХ»

тел. 2-16-23.