АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2013 г.   	 №  139

Об организации и  подготовке

мероприятий по пропуску

паводковых вод на территории

Варненского муниципального

района в 2013 году

В целях своевременной и качественной подготовки к пропуску весеннего паводка 2013 года Администрация Варненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Главам сельских поселений до 1 марта разработать планы мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод 2013 года.

- Комиссиям по чрезвычайным ситуациям приступить к выполнению плана подготовки к пропуску весеннего паводка с 21 февраля 2013года.

- Утвердить:

- план  закрепления объектов за организациями и предприятиями района;

- план выполнения мероприятий по подготовке к весеннему паводку на 2013 год;

- перечень основных мероприятий по подготовке к пропуску паводка;

- план инженерно-технических мероприятий к весеннему паводку;

- состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- Ответственность за организацию и контроль над проведением паводковых мероприятий в районе возложить на   комиссии по чрезвычайным ситуациям сельских поселений

- Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, председателя   КЧС Варненского муниципального района Парфенова Е.А.

Глава

Варненского муниципального района

Челябинской области                                                                         С.В.Маклаков

ПЛАН

закрепления объектов за организациями и

предприятиями района

| № п/п | Наименование объекта, закрепленного за предприятием | Предприятие, организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидротехническое сооружение на р. Нижний Тогузак | Варненское с/п |
| 2. | Плотины-переезды на р. Нижний Тогузак | Варненское с/п |
| 3. | Мост через р. Нижний Тогузак в п. Тамерлан | Варненское с/п |
| 4. | Переходы газопровода через р. Нижний Тогузак, газопроводы в населенных пунктах | Варненский участок ОАО «Челябгазком» |
| 5. | Магистральные газопроводы вне населенных пунктов | Варненский участок ОАО «Челябгазком» |
| 6. | Дороги областного значения, мосты, путепроводы и др. сооружения на них | ЗАО «ДРСУ», ГИБДД |
| 7. | Дороги местного значения, плотины, дамбы и др. гидротехнические сооружения на реках и др. водоемах района | Главы поселений, руководители хозяйств, арендаторы водоемов |
| 8. | Гидротехническое сооружение на р. Сухая | Краснооктябрьское с/п |
| 9. | Гидротехническое сооружение на р. Карпык | Бородиновское с/п |
| 10 | Гидротехническое сооружение на р. Караталы Аят | Катенинское с/п |

ПЛАН

инженерно-технических мероприятий к весеннему паводку 2013 года

на территории Варненского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполне-ния | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование гидротехнических сооружений на территории района | до 18. 03. 2013 г. | КЧС района и сельских поселений |  |
| 2. | Подготовить заявку на проведение взрывных работ с целью защиты ГТС, мостов и ликвидации ледовых заторов | -«- | Главы поселений |  |
| 3. | Выполнить необходимые работы по обеспечению беспрепятственного стока воды через водостоки дорог, мостов и улиц населенных пунктов | до 20. 03. 2013 г. | Главы поселений и собственники дорог |  |
| 4. | Произвести очистку водоотводных каналов, плотин от снеговых заносов | до 18. 03. 2013 г. | Руководители СПК, главы СП |  |
| 5. | Согласовать работы по вскрытию плотин и объездной дороги для обеспечения интенсивного пропуска воды (при угрозе подтопления с. Варна) | по особо-му указа-нию КЧС района | Глава Варненского сельского поселения |  |

ПЛАН

выполнения мероприятий по подготовке к весеннему

паводку 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Исполнители | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вынести вопросы подготовки к пропуску весеннего половодья на рассмотрение районной КЧС | до 25.02. 2013 г. | Комиссия по ЧС |  |
| 2. | Организовать проверку гидротехнических сооружений (ГТС), принять меры по устранению обнаруженных недостатков | до 18.03. 2013 г. | Районные и сельские КЧС |  |
| 3. | Проверить готовность систем оповещения связи | -«- | Варненский участок «Ростелеком» |  |
| 4. | Заключить договор на проведение взрывных работ с целью защиты ГТС, мостов и ликвидации заторов | до 11.03. 2013 г. | Главы поселений |  |
| 5. | Создать необходимый запас ГСМ на случай возникновения ЧС во время паводка | до 25.03. 2013 г. | Руководитель Тамерланской нефтебазы |  |
| 6. | Контролировать санитарное и экологическое состояние территории района перед паводком, во время его прохождения и после его окончания | с 01.03. 2013г. до окончания паводка | Инспекция «Роспотребнадзора», служба экологии, ветстанция |  |
| 7. | Проконтролировать пожарную безопасность территории района, готовность сельских пожарных подразделений | до 01.04. 2013 г. | ПЧ-58 ГУ «9 ОФПС» |  |
| 8. | Произвести необходимые профилактические работы в системе газоснабжения района. Во время паводка держать в повышенной готовности аварийные звенья и технику | до 01.04. 2013 г. | Начальник Варненского участка «Челябгазком» |  |
| 9. | Подготовить план мероприятий на случай затопления котельных | до 04.03. 2013 г. | ООО «Челябкоммунэнерго» |  |
| 10. | Выполнить необходимые работы на дорогах и мостах для обеспечения безопасности движения по ним во время прохождения паводка | до 01.04. 2013 г. | ЗАО «Варненское ДРСУ» |  |
| 11. | Проверить состояние дорог, мостов, провести необходимую работу среди водительского состава предприятий района, осуществлять повышенный контроль за безопасностью движения, особенно в местах переправ (переездов, мостов) через водоемы района | до оконча-ния паводка | ГИБДД |  |
| 12. | Разработать план действий КЧС по подготовке и пропуску весеннего паводка | до 25.02. 2013г. | Главы СП, пред-седатели КЧС |  |
| 13. | Принять меры по организации необходимого количества постов наблюдения за паводковой обстановкой на водоемах | до 01.04. 2013 г. | Главы СП, председатели КЧС, |  |
| 14. | Определить силы и средства для предотвращения и ликвидации воз-можных ЧС, провести проверку их готовности к действиям в условиях ЧС | до 11. 03. 2013 г. | Комиссии по ЧС при СП |  |
| 15. | Уточнить расчет транспорта и численность населения на эвакуацию из зон возможного затопления, решить вопросы сохранности имущества граждан, создать необходимый запас плавсредств, материальных ресурсов, запасов ГСМ, резерва жилья для эваконаселения | до 11. 03 2013 г. | Главы СП, комиссии по ЧС |  |
| 16. | Представить в районную КЧС и ОПБ: -планы мероприятий по паводку; -расчеты сил и средств -сведения по количеству и местам установки наблюдательных постов с указанием номеров телефонов; -акты обследования плотин. | до 15.03. 2013 г. | Главы СП |  |
| 17. | Разработать и распространить памятки о действиях населения в случае подтопления. | до 01.04. 2013г. | Главы СП |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, подлежащих включению

в план работ комиссий по ЧС по подготовке и

пропуску весеннего паводка

1. Проверить состояние плотин, дамб, береговых укрепительных сооружений, обводных водосбрасывающих устройств, данных водосброс и подъездных путей с принятием дополнительных мер по приведению их в исправное  состояние, а также укреплению  в процессе прохождения паводка.

2. Проверить состояние ливнестоков, возможность подтопления отдельных зданий и сооружений грунтовыми и паводковыми водами с принятием предохранительных мер при необходимости.

3. Проверить состояние инженерных путей и сооружений (газопроводов, сетей канализации, радио, телефона, электролиний и электроустановок) для принятия мер по предотвращению порывов трубопроводов, затопления их водой или попаданию  сырости в энергосистемы, обрушение опор и самих инженерных сетей и сооружений, сохранность водозаборных колонок и колодцев.

4. Проверить условия хранения удобрений и ядохимикатов, навоза и перегноя, а также состояние свалок с принятием мер против размыва их в водопроводы, водяные колодцы и водоемы.

5. Проверить санитарно – эпидемиологическую   и   экологическую обстановку с принятием самых срочных мер по предотвращению возникновения очагов заболевания среди населения и в животноводстве.

6. Проверить состояние дорог, мостов, проездов, пешеходных мостиков с принятием мер по обеспечению нормального проезда транспорта и  передвижения пешеходов на дорогах и улицах в период оттаивания основания дорожного  полотна, также прохождения транспорта через реки в период прохождения паводка.

7. Сформировать дежурные аварийные подразделения (бригады, звенья) с подготовкой их теоретически и практически путем разбора и анализа характерных для паводка чрезвычайных ситуаций из опыта прошлых лет; обеспечить аварийные формирования спецодеждой, инструментом и инвентарем в соответствии со спецификой выполняемых работ.

8. Создать аварийные запасы материалов (щебень, отсев, песок, грунт, бутовый камень, лес круглый и др.).

9. Закрепить за аварийными бригадами технику, автотранспорт, механизмы и оборудование, запасы топлива, необходимые для выполнения работ в чрезвычайных ситуациях.

10. Строительными организациями провести соответствующие предупредительные работы на объектах по предотвращению попадания грунтовых и талых вод в здания и под фундаменты при оттаивании грунта.

11. Провести разъяснительную работу среди населения, особенно среди рыболовов, детей и подростков об опасности нахождения на льду в предпаводковый и паводковый период, использовать для этого местную печать, радио, предупредительные надписи и плакаты.

12. Разработать и организовать четкое исполнение системы оповещения.

Состав

сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Предприятие, организация, ответственный руководитель | Численность бригад (чел.) | Выделяемый транспорт, техника, механизмы (количество ед.) | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пост. го-товн. | Повыш го- товн. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Варненский участок ОАО «Челябгазком» Чалышев Сергей Николаевич | 1 | 4 | 5 | Газель - 1; |  |
| 2. | Варненский цех Магнитогорского МУЭС Колосов Сергей Вячеславович | 5 | - | 5 | Автомашины – 1; буроям – 1 |  |
| 3. | ООО «Спецстрой» Ложкин Анатолий Алексеевич | 1 | 1 | 3 | Автомашина Урал; экскаватор; ЮМЗ, |  |
| 4. | КЭТС Варненский участок Тазетдинов Раис Шакирович | 3 | 4 | 7 | Автомашина ГАЗ-66,; эксквататор –1; |  |
| 5. | МУП «Коммунжилсервис» Комаров Владимир Иванович | 4 | 4 | 8 | МТЗ-80; САГ; ЭО-2621; бойлеры – 4 | 1 звено 5 чел. |
| 6. | ОАО «Троицкие электрические сети» Варненский участок Сацукевич Вячеслав Люцианович | 3 | 4 | 7 | ГАЗ-66 – 1; буроям; кран; автомашина Урал | 1 звено 5 чел. |
| 7. | ЗАО «Варненское ДРСУ» Шадских Владимир Александрович |  | - | 8 | Т-130 с рыхлителем -2; Экскаватор –1; автомашина -4, | 1 звено 5 чел. |
| 9. | ООО «Строймонтаж» Юсупов Арыстан Батталович | 4 | - | 4 | Автомашина; буроям; автокран |  |
| 10. | ОАО «Варнаагромаш» Коновалов Владимир Николаевич | 3 | 6 | 9 | Авсамосвалы – 2; | 5 чел. а/спас. бригада |
| 11. | Варненское МАТП Мельник Виктор Александрович | 2 | - | 2 | Автобусы – 2 |  |
| 12. | ОАО Варненское предприятие «Партнер» Черных Федор Федорович | 3 | - | 3 | Камаз - 2 |  |
| 14. | Тамерланская нефтебаза Росс Иван Имануилович | 3 | - | 3 | Пожарная автомашина; КАМАЗ | 1 звено 3 чел. |
| 17. | ОАО «Варненский КХП» Бутенко Алексей Сергеевич | 4 | - | 4 | МТЗ-80; автобус; экскаватор, сварочный аппарат | 2 звена 8чел. |
| 18. | Варненское ОПО Акбердина Валентина Кузьминична | 2 | - | 2 | Полевая кухня– 1 |  |
| 19. | Управление сельского хозяйства и продовольствия Иващенко Александр Владимирович |  |  |  | По собственному плану | 6 чел. |

Председатель КЧС,

Заместитель Главы

Варненского муниципального района                                            Е.А. Парфенов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                             В.А.Говорухин