Администрация Кулевчинского сельского поселение

Варненского муниципального района

Челябинской области

Постановление

От « 28» февраля  2013г.                         №  06

« Об  организации  подготовки к

пропуску  весеннего  половодья

2013г.»

В  целях  своевременной и качественной  подготовке к весеннему  паводку.

И  принятия  необходимых мер при  возникновении  чрезвычайных ситуаций

во время паводка.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Ответственность за  организацию и контроль над проведением паводковых

мероприятий возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям

при Кулевчинском сельском поселении председатель КЧС-  глава сельского поселения

/Мельникова В.В./

2. Комиссии по чрезвычайным  ситуациям приступить к осуществлению плана

Подготовки к пропуску  весеннего паводка с 20.03.2013г.

3. Утвердить:

а/ план основных мероприятий.

б/ мероприятия по подготовке к пропуску паводка.

в/ комиссию по чрезвычайным ситуациям.

г/ план закрепления техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

д/ план закрепления объектов.

4.  При явной угрозе ул. Набережной с  № 1-  58  заключить договор на проведения буровзрывных

работ на реке  Варненского района, Караталы –Аят

5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставлять за  собой.

Глава Кулевчинского

сельского поселения:                                           В.В. Мельников

Утвержден постановлением

Главы Администрации

Кулевчинского сельского

поселения от 28.02.2013г

№35

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий, подлежащих к включению в план работ комиссии

по ЧС по подготовке и пропуску  весеннего паводка.

- Проверить состояние платин, дамб, берегоукрепительных сооружений

свободных водосбрасывающих  устройств, данных водосборов и подъездных

путей с принятием дополнительных мер, по проведению  мер по проведению

их в исправное состояние, а также укреплению в процессе прохождения паводка.

- Проверить состояние ливнестоков, возможность  подтопления отдельных

зданий и сооружений грунтовых и паводковых  водам с принятием предохранительных

мер при необходимости.

- Проверить состояние инженерных путей и сооружений /газопровод, сетей, канализаций,

радио, телефона, электролиний и электроустановок/ для принятия мер по

предотвращению порывов трубопроводов, затопленных  водой или попаданию сырости

в энергосистемы, обрушение опор и самых инженерных сетей, сооружений,

сохранения водозаборных колонок и колодцев.

4. Проверить условия хранения удобрений и ядохимикатов, навоза, перегноя, а также

состояние свалок с принятием мер против размыва их в водопроводы, водные колодцы

и водоёмы .

5. Проверить санитарно - эпидемиологическую и экономическую обстановку  с принятием

самых срочных мер по предотвращению возникновения очагов заболевания

среди населения в животноводстве.

6. Проверить состояние особо важных и потенциально-опасных объектов /нефтебаза,

элеватор, заправочные ГСМ, склады ядохимикатов и химических удобрений и другие/

по соблюдению норм и требований экологии и противопожарной безопасности.

7. Проверить состояние дорог, мостов, проездов, пешеходных мостиков с принятием

мер по обеспечению нормального проезда транспорта и передвижения пешеходов

на дорогах и улицах в период оттаивания основания дорожного полотна, а также

прохождения транспорта через реки и период прохождения паводка.

8. Сформировать дежурные аварийные подразделения /бригады, звенья с подготовкой их

теоретически и практически путем разбора и анализа характерных для паводка

чрезвычайных ситуаций из опыта прошлых лет: обеспечив аварийные формирования

спецодеждой, инструментом и инвентарем в соответствии со спецификой

выполняемых работ.

-2-

9. Создать аварийные запасы и материалы /щебень, отсев, песок, бутовой камень, лес

круглый и др./

10. Закрепить за аварийными бригадами технику, автотранспорт, механизмы и

оборудования, запасы топлива, необходимые для выполнения работ в чрезвычайных

ситуациях.

11. Строительным организациям провести соответствующие предупредительные работы

на объектах по предотвращению попадания грунтовых и талых вод в здании и под

фундаменты при оттаивании грунта.

12. Провести разъяснительную работу среди населения, особенно среди рыболовов,

детей и подростков об опасности нахождения на льдинах в предпаводковый период,

использовать для этого местную печать и радио, предупредительные  надписи

и плакаты.

13. Проверить вероятность подтопления или затопления зданий сооружений и провести

при необходимости предупредительные работы по их защите от затопления.

При  неизбежности подтопления организовать  своевременную эвакуацию людей,

животных, птиц, имущества, оборудования, механизмов и т.д.

14. Разработать и организовать четкое исполнение системы оповещения.

УТВЕРЖДЕН  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГЛАВЫ КУЛЕВЧИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  от 28.02.2013г.

№ 35

ПЛАН  ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И СООТВЕТСТВЕННЫХ  ЛИЦ

НА  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ.

_____________________________________________________________________________

!

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ       !    ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ЛИЦА

___________________________________!__________________________________________

Мост на реке Карталы- Аят                     !         ДРСУ ( по договору)

Ответственный Мыльников Вас.А

Платина на реке Арчалы – Аят                   !       Владимировка

ответственный ЧП «Глазунов В.В»

ответственный    Баканов С.К.

Дороги местного значения и другие                   Кулевчинское сельское  поселение

газотехнические  сооружения                        !     Мельников В.В., Маклаков В.Ф.

Ермухамбетов С.Н.

Амергалеев Н.А.Лебин В.М.

ДРСУ (по договору)

УТВЕРЖДЕН  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28.02.2013г    № 35

План  закрепления  техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций  с.Кулевчи.

КРЕСТЬЯНСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО «ПЛАМЯ»

1. Автомобиль  ЗИЛ -130   -   Козловский В.Г.

2. Трактор МТЗ                  -     Черняев М.И.

3. ГАЗ-53                             -    Кузнецов В.В.

4. Т-40                                  -     Очкин  П.Н.

5. МТЗ-82                            -    Молчанов Е.В.

6. МТЗ-82                            -     Бычков В.Н.

ВЛАДИМИРОВКА

1. Грейдер  ДРСУ       по договору

2. Бульдозер  ДРСУ    по договору

УТВЕРЖДЕН  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От  28.02.2013г № 35

_____________________________________________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ      !                ОТВЕТСТВЕННЫЕ

_____________________________________________________________________________

1.Иметь необходимый запас ГСМ на случай                          Ерекенов А.Т.

ЧС на  время  паводка                                                                                                                                    2.Проконтралировать санитарное состояние

территории сельского поселения, готовность                        Якупов Р.А

во время паводка и сразу же после паводка

поддерживать постоянную связь с ЦРБ.

3.Проконтролировать пожарную безопасность

на  территории сельского поселения, готовность                    Кулевчинское с/поселение

пожарных ,животноводческих помещений.                             Мельников В.В.

4.Проконтролировать техническое состояние

магистральных и разводящих  газопроводов.                           Мельников В.В.

5.Завести необходимый запас газовых баллонов

на период паводка.                                                                      Мельников В.В

6.Провести профилактическую работу в

системе  электроснабжения.                                                        Мельников В.В.

7.Проверить состояние платин, прочистить

проходы  для  воды.                                                                   Мыльников В.А

8.Проверить состояние дорог, провести разъяс-

нительную работу среди водительского состава                     Маклаков В.Ф.

и осуществлять контроль за соблюдением

правил дорожного движения во время паводка.

9.Проверить  техническое состояние узла связи

и обеспечить бесперебойную связь.                                          Колосов В.И.

10.Организовать очистку от снега ,территории                         Ермухамбетов С.Н.,Лебин В.М

складов, зернотоков, животноводческих                               Мыльников В.А., Якупов Р.А

ферм, крыши учреждений, школ и других  объектов.        Суркина Г.С,  Сеитова К.Ш.

Киселев  П.Г

11.Провести разъяснительную работу среди школьников        Мыльникова Н.Н.

о категорическом запрещении самовольного                        Бухтоярова Н.А.

выхода к рекам во время паводка.

12.Провести разъяснительную работу среди населения             Мельников В.В.

Зона подтопления о проведении весеннего паводка               Лебин В.М.

13.Подготовить пять комнат для семей ,зоны подтопления       Сеитова К.Ш. Суркина Г.С.

на случай вынужденного переселения, также подготовить   Киселев П.Г.

место для размещения людей в ДК

14.Контроль по проведению паводка и ликвидации                    Мельников В.В.Лебин В.М.

Всех чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах.

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От 28.02.2013г.   № 35

КОМИССИЯ

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  ПРИ КУЛЕВЧИНСКОМ

СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ

1. Мельников В.В     -     председатель комиссии

2. Мешковская  Н.В  -       секретарь

3.   Ермухамбетов С.Н.      член комиссии

4.   Колосов В.И.        -        член комиссии

5.   Маклаков В.Ф.    –         член комиссии

6.   Якупов  Р.А.         -        член комиссии

7.   Щеглов М.Н.       –        член комиссии

8.  Лебин В.М          -          член комиссии

9 . Мешковский Г.В.          член комиссии

Информация по подготовке и организации пропуска весеннего

паводка 2013 года на территории Кулевчинского сельского поселения

с.Кулевчи                                                                                                                   28.02.2013г.

Согласно постановления главы Варненского муниципального района № 139от14.02.2013г. «Об организации подготовки к пропуску весеннего половодья 2013года» было принято постановление Кулевчинского сельского поселения «Об организации подготовки и пропуску весеннего половодья 2013г.» № 35 от 28.02.2013г. в котором были утверждены:

а/ план основных мероприятий.

б/ мероприятий по подготовке и пропуску воды.

в/ комиссия по чрезвычайным ситуациям.

г/ состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуации.

д/ перечень основных мероприятий по подготовке и пропуску паводка.

В зоне возможного подтопления в с.Кулевчи 46 дворов  по улице Набережной

Вопросы паводка 2013 года были вынесены на заседании Совета депутатов

третьего Созыва;

- было решено обойти каждый дом, в зоне возможного подтопления и ознакомить с памяткой, в

котором расписаны действия жильцов до возможного паводка и во время её.

В настоящее время улицы расчищены от снега, сделаны к речка проходы, по которым талая вода беспрепятствий  должна  сойти в речку.

Сделан подворный обход, составлен график дежурства согласно  которого ежедневно по два человека будут наблюдать за поведением паводка и при необходимости обязаны оповещать населения и резерв из числа депутатов и добровольных помощников.

Р е е с т р

Проводимых мероприятий на территории Кулевчинского сельского

поселения по организации и подготовке к пропуску весеннего паводка

| № п/п | мероприятия | Ответственный за исполнения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка снега ул.Набережная(3км.) | Мельников Владимир Владимирович; ДРСУ (по договору) | до20.03.2013г. |
| 2 | Очистка дорог ведущих к реке через весь посёлок (отводы 3 км) | Мельников Владимир Владимирович; ДРСУ (по договору) | до20.03.2013г. |
| 3 | Очистка подъездных путей к плотине восточной стороны расстояния(1км.) | Мельников Владимир Владимирович; ДРСУ (по договору) | до20.03.2013г. |
| 4 | Очистка подъездных путей к плотине к западной стороны расстояния (3км.) | Мельников Владимир Владимирович ДРСУ ( по договору) | до20.03.2013г. |
| 5 | Сделать заявку для подрывных устройств | Мельников Владимир Владимирович | до20.03.2013г. |

График  дежурства

По Кулевчинскому сельскому поселению

1. Мельников В.В.       с.Кулевчи                   2-36-82       8 932 015 60 06

2. Киселев  П.Г.           с.Кулевчи                    2-36-49      8 929 237 51 69

3. Очкин     П.Н.          с.Кулевчи                    2-37-56

4. Щеглов   М.Н.         с.Кулевчи                    2-36-54      8 922 237 94 99

5. Маклаков В.Ф.        с.Кулевчи                    2-36-67      8 908 817 83 33

6  Шишкин  В.А.         с.Кулевчи                   2-36-61

7. Велин В.А.               с.Кулевчи                                      8 919 122 50 49

7. Лебин       В.М.       с.Владимировка                              8 919 122 50 68

Глава Кулевчинского

сельского поселения:                                           В.В.Мельников